Администрация Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 марта 2025 года                                                                                       № 59

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 254 от 26.12.2022 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области www.петровское.рф

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 03.03.2025 года № 59

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 254 от 26.12.2022 г. (внесение изменений от 12.07.2023 № 193, от 25.12.2023 № 355, от 09.09.2024 № 222).

Целью программы является – обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Петровского сельского поселения.

В качестве задач программы определены:

- Сохранение существующей дорожной сети Петровского сельского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

- Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Финансирование на 2024 год предусмотрено в размере 9 464,5 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2025 г. 8 911,1 тыс. руб., или 94,2% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Паспортизация и оценка тех состояния | км. | 2,5 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог | км. | 31,3 | 33,4 | 106,7 |
| 3 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | м.кв. | 600 | 3675 | 612,5 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Финансирование мероприятий (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа «Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» | Заместитель главы администрации | План | 9464,5 |
|  |  | Факт | 8911,1 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Не предусмотрена |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  | План | 8394,9 |
|  |  | Факт | 7841,5 |
| Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |  | План | 494,8 |
|  |  | Факт | 494,8 |

Приложение 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1. Паспортизация и оценка тех состояния:

Pit=02,5=0

2. Содержание автомобильных дорог:

Pit=33,431,3=1,1

3. Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям:

Pit=3675600=6,1

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

Ht=0+1,1+6,13 x 100=240

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Эt=24094,2 x 100=254,8%.

Заключение: значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной